FuzulEv

AI & Data Departmanı - Stajyer Proje Ödevi

Tasarruf Finansman Üye Analiz Pipeline Projesi

Hafta 3 Raporu SCD Type 2 ve Pipeline Otomasyonu

1 Mayıs 2026

Hasime Nur ŞAHİN

Git Repo: github.com/hasimeeee/tasarruf-finansman-pipeline

# 1. Özet (Executive Summary)

Bu hafta pipeline'ın en kritik katmanı olan SCD Type 2 implementasyonu tamamlandı. Üye statüsü değişikliklerini tarihsel olarak izleyen dim_member yapısı kuruldu; aktif → gecikmeli → terk geçiş zinciri dim_member'da kayıt altına alındı ve simüle edildi. Aynı veriyle birden fazla çalıştırılınca sonuç değişmeyen idempotent pipeline elde edildi, staging.* schema yapısına geçildi, dim_branch eklendi, GitHub Actions CI/CD altyapısı kuruldu ve 5 otomatik pytest testi yazıldı.

# 2. Yapılan Çalışmalar

## 2.1 SCD Type 2 Implementasyonu

dim_member tablosuna valid_from, valid_to ve is_current kolonları eklenerek SCD Type 2 yapısına geçildi. Üye statüsü değiştiğinde eski kayıt valid_to = bugün, is_current = FALSE olarak kapatılıyor; yeni kayıt valid_from = bugün, is_current = TRUE olarak ekleniyor. Değişiklik yoksa kayda dokunulmuyor (idempotency).

## 2.2 N+1 Sorgu Optimizasyonu

İlk implementasyonda her üye için ayrı bir SELECT sorgusu çalışıyordu (13.800 kez DB'ye gidip gelme). Tüm aktif dim_member kayıtları tek sorguda Python sözlüğüne alınarak döngüde O(1) lookup yapılır hale getirildi. dim_member yükleme süresi 111 saniyeden 0.13 saniyeye düştü.

## 2.3 staging Schema Tutarlılığı

Staging tabloları public schema'dan staging schema'ya taşındı. Tüm pipeline sorguları staging.members, staging.payments, staging.lottery, staging.plans formatına güncellendi. Veri üretim tarafında birth_date (DATE tipi), phone ve email alanları eklendi; member_status kolon adı standardize edildi.

## 2.4 UPSERT ile Gerçek Idempotency

Önceki yaklaşımda her çalıştırmada TRUNCATE + INSERT yapılıyordu. Bu hafta dim_plan, fact_payments ve fact_lottery tabloları INSERT ON CONFLICT DO UPDATE (UPSERT) stratejisine geçirildi. Artık aynı pipeline kaç kez çalışsa sonuç değişmiyor.

## 2.5 dim_branch Eklendi

Proje dökümanında istenen dim_branch tablosu hem DDL'e hem de data_generator.py'e eklendi. Her şehir için bir şube üretilmekte, staging.branches tablosuna yazılmaktadır. load_dim_branch fonksiyonu da pipeline'a entegre edildi.

## 2.6 Satır Kaybı Raporu

Pipeline her çalıştığında staging → DWH geçişindeki kayıplar otomatik olarak raporlanıyor:

| Kategori | Açıklama | Sayı |
| --- | --- | --- |
| staging.members toplam | Ham veri | 15.004 |
| NULL tc_hash filtresi | Kasıtlı kirli veri (%8) | 1.200 |
| dim_member beklenen | Temiz üye sayısı | 13.804 |
| staging.payments toplam | Ham ödeme verisi | 368.297 |
| FK mismatch | Member bulunamadı | 68 |
| fact_payments yüklenen | Başarılı yükleme | 368.229 |
| Açıklanamayan kayıp | İdeal = 0 | 0 |

## 2.7 pytest + GitHub Actions CI/CD

5 otomatik test yazıldı ve GitHub Actions'ta her push'ta otomatik çalışmaktadır:

- test_yeni_uye_eklenir: Yeni üyenin dim_member'a eklendiğini doğrular

- test_statu_degisince_eski_kayit_kapanir: Eski kaydın is_current=FALSE olduğunu doğrular

- test_statu_degisince_yeni_kayit_acilir: Yeni kaydın is_current=TRUE ile açıldığını doğrular

- test_idempotency: Aynı veriyle iki kez çalıştırınca duplike oluşmadığını doğrular

- test_pipeline_run_log_tablosuna_yazma: pipeline_runs tablosuna kayıt atıldığını doğrular

## 2.8 valid_from Düzeltmesi

SCD2 yeni kayıt eklerken valid_from değeri önceden signup_date olarak atanıyordu. Bu hatalıydı — statü değişikliği signup tarihinde değil, değişikliğin yaşandığı günde gerçekleşir. Düzeltme: yeni kayıt eklenirken valid_from = date.today() olarak atanır.

## 2.9 Statü Geçiş Simülasyonu (simulate_status_change.py)

Ödevde istenen aktif → gecikmeli → terk geçiş zincirini göstermek için simulate_status_change.py scripti yazıldı. Bu script belirli bir üyenin statüsünü adım adım güncelleyerek her adımda SCD2'yi çalıştırıyor. Sonuç dim_member'da tarihsel kayıt olarak görünüyor.

## 2.10 dim_branch Pipeline Entegrasyonu

data_generator.py'e generate_branches() fonksiyonu eklendi, 15 şehir için birer şube üretiliyor. etl_pipeline.py'e load_dim_branch() fonksiyonu eklenerek pipeline steps listesine dahil edildi. DDL'de dim_branch tablosu tanımlandı.

## 2.11 Docker Compose + Cron ile Otomasyon

docker-compose.yml güncellenerek PostgreSQL container ına healthcheck eklendi. Pipeline container artık postgres servisinin gerçekten hazır olmasını bekliyor (condition: service_healthy). Dockerfile içinde sistem cron u kuruldu:

| Bileşen | Açıklama |
| --- | --- |
| healthcheck | pg_isready ile her 10 saniyede PostgreSQL hazır mı kontrol eder |
| depends_on: condition | Pipeline container DB sağlıklı olmadan başlamaz |
| cron (Dockerfile) | 0 2 * * * — her gece 02:00 da etl_pipeline.py çalışır |
| logs/cron.log | Cron çıktısı dosyaya yazılır, tail -f ile izlenir |
| restart: always | Sistem yeniden başlayınca container lar otomatik ayağa kalkar |

Bu yapıyla pipeline bilgisayar kapalı olsa bile Docker Desktop çalıştığı sürece her gece otomatik çalışır. Scheduler.py ye olan bağımlılık da ortadan kalktı.

# 3. Teknik Kararlar ve Gerekçeler

SCD Type 2 seçimi: Üye statüsünün tarihsel olarak izlenmesi gerekiyor. SCD Type 1 (üstüne yaz) bu geçmişi silerdi; SCD Type 2 her değişimi yeni satır olarak saklar. 'Bu üye ne zaman gecikmeli oldu?' sorusu yanıtlanabilir hale geldi.

N+1 yerine batch lookup: Döngüde her satır için DB'ye gitmek O(n) ağ turu demek. Tüm aktif kayıtları tek sorguda Python dict'e almak bu maliyeti O(1) lookup'a indirdi. 13.800 üye için 111sn → 0.13sn iyileştirme sağlandı.

UPSERT stratejisi: TRUNCATE+INSERT her çalıştırmada tüm veriyi siler. Kesintide kalan yarım veri, idempotency kaybı yaratır. INSERT ON CONFLICT DO UPDATE her satırı atomik olarak işler; sistem her zaman tutarlı durumda kalır.

valid_from = today: Statü değişikliği kayıt edilirken valid_from = signup_date yanlış. Üye 2022'de kayıt oldu, statüsü 2026'da değişti — geçerlilik tarihi 2026 olmalı. date.today() kullanımına geçildi.

Cron vs APScheduler: APScheduler Python process u ayakta olduğu sürece çalışır. Sistem cron u ise OS seviyesinde çalışır, Python bağımsızdır. Dockerfile içinde cron kurularak container restart larında bile görev kaçmaz.

healthcheck + depends_on: PostgreSQL container ı başlaması ile servisin hazır olması farklı şeyler. pg_isready ile gerçek sağlık kontrolü yapılarak pipeline nin boş DB ye bağlanma hatası önlendi.

# 4. Sonuçlar ve Metrikler

| Metrik | Önceki Hafta | Bu Hafta |
| --- | --- | --- |
| dim_member yükleme süresi | 111 saniye | 0.13 saniye |
| Pipeline toplam süresi | ~143 saniye | ~39 saniye |
| fact_payments yüklenen | 335.266 | 368.229 |
| fact_lottery yüklenen | 13.770 | 14.973 |
| SCD2 statü güncellemesi | Yok | Çalışıyor |
| Statü geçiş simülasyonu | Yok | aktif→gecikmeli→terk |
| Idempotency | TRUNCATE/reload | UPSERT |
| Otomatik test | Yok | 5 test / GitHub Actions |
| Açıklanamayan ödeme kaybı | Bilinmiyor | 0 |
| Otomasyon | Manuel çalıştırma | Docker cron (02:00) |

# 5. Karşılaşılan Zorluklar

N+1 sorgu problemi: İlk implementasyonda dim_member yüklemesi 111 saniye sürdü. Her üye için ayrı SELECT yapıldığı tespit edildi. Batch lookup yaklaşımıyla 0.13 saniyeye indirildi.

staging schema geçişi: public ve staging schema'larında aynı isimli tablolar oluşmuştu. Schema DROP + CREATE SCHEMA ile sıfırlandı ve tutarlı yapı kuruldu.

pytest transaction izolasyonu: Test fixture'daki bağlantıdan run_pipeline() commit'leri görülmüyordu. Farklı bağlantılar farklı transaction'larda çalıştığından conn.rollback() ile cache temizlenerek taze veri okunur hale getirildi.

FK violation — dim_date aralığı: UPSERT'e geçişte dim_date tablosundan DELETE kaldırıldı ama aralık dışındaki tarihler FK hatasına yol açtı. dim_date staging verilerindeki min/max tarihe göre dinamik olarak üretilecek şekilde güncellendi.

tc_hash NULL — simülasyon üye seçimi: Simülasyon için seçilen M00100 üyesinin tc_hash'i kasıtlı kirli veri nedeniyle NULL'du. SCD2 sorgusu NULL tc_hash'li kayıtları filtreliyor. tc_hash'i dolu olan M00002 ile simülasyon başarıyla tamamlandı.

# 6. Gelecek Hafta Planı

- Alert mekanizması: data_quality.py'de eşik aşılınca WARNING log

- İş kuralı kontrolleri: ödenen ≤ taksit tutarı, days_late ≥ 0

- Faz 1 Teknik Raporu (3-4 sayfa)

- Great Expectations entegrasyonu (bonus)

# 7. Ekler

## Ek 1 – SCD Type 2 Karar Tablosu

| Durum | Koşul | İşlem |
| --- | --- | --- |
| Yeni üye | dim_member'da member_id yok | INSERT + is_current=TRUE |
| Statü değişmiş | Mevcut statü ≠ staging statüsü | UPDATE is_current=FALSE + INSERT yeni kayıt |
| Değişiklik yok | Statü aynı | Dokunma (idempotency) |

## Ek 2 – GitHub Actions CI Sonuçları

- test_yeni_uye_eklenir → PASSED

- test_statu_degisince_eski_kayit_kapanir → PASSED

- test_statu_degisince_yeni_kayit_acilir → PASSED

- test_idempotency → PASSED

- test_pipeline_run_log_tablosuna_yazma → PASSED

## Ek 3 – Statü Geçiş Simülasyonu Çıktısı (M00002)

simulate_status_change.py çalıştırma sonucu:

| member_id | member_status | valid_from | valid_to | is_current |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00002 | aktif | 2022-05-26 | 2026-04-30 | FALSE |
| M00002 | gecikmeli | 2026-04-30 | 2026-04-30 | FALSE |
| M00002 | terk | 2026-04-30 | 9999-12-31 | TRUE |

## Ek 4 – Docker Compose Mimarisi

| Container | Image | Port | Görev |
| --- | --- | --- | --- |
| tasarruf_db | postgres:15 | 5433:5432 | Veritabanı sunucusu |
| tasarruf_pipeline | python:3.11-slim | - | ETL + cron scheduler |